**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04 ФЕВРАЛЯ | 05 ФЕВРАЛЯ | 06 ФЕВРАЛЯ | 07 ФЕВРАЛЯ | 08 ФЕВРАЛЯ |
| Формирование идеи |  |  |  |  |  |
| Анализ похожих проектов |  |  |  |  |  |
| Подбор материала |  |  |  |  |  |
| Написание текста |  |  |  |  |  |
| Разработка дизайна лонгрида |  |  |  |  |  |
| Создание рабочей версии сайта |  |  |  |  |  |
| Тестирование готовой версии сайта |  |  |  |  |  |
| Исправление ошибок |  |  |  |  |  |
| Сдача проекта |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Формирование идеи | Определить направленность и суть создаваемого сайта  |
| Анализ похожих проектов | Анализ аналогичных сайтов, похожей направленности, с целью создания концепции проектируемого сайта |
| Подбор материала | Сбор информации из различных источников (книги, статьи, публикации, репродукции и т.п.) о художниках-импрессионистах для подробного изучения произведений искусства и биографий наиболее ярких представителей данного направления в живописи |
| Написание текста | Написать текст с использованием собранного материала |
| Разработка дизайна лонгрида | Определиться с основными цветами сайта, основываясь на принципах сочетаемости и контраста, разработать оригинальный стиль сайта для более полного погружения в мир импрессионизма |
| Создание рабочей версии сайта | Используя все заготовки, создать полностью функционирующую версию сайта |
| Тестирование готовой версии сайта | Для проверки качества , познавательности и функциональности сайта осуществить отправку ссылки на сайт разным возрастным группам людей (друзья, знакомые, родственники) |
| Исправление ошибок | Проанализировать полученные отзывы и внести необходимые дополнения и исправления |
| Сдача проекта | Полностью отредактированную работу отправить на конкурс |